广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造设计服务项目

采购文件

广州市净水有限公司

二〇二四年一月

**目录**

1. 采购公告（采购邀请书）
2. 供应商须知
3. 采购方法
4. 评审方法
5. 采购需求
6. 合同草案
7. 响应文件格式要求

# 第一章

# 采购公告（采购邀请书）

适用于纸质评审的公开采购方式

# 采购公告（采购邀请书）

广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造设计服务项目已具备采购条件，现邀请合格单位参加本□施工 □货物 ☑服务项目采购活动，采用□邀请询比 ☑公开询比的方式邀请合格供应商参加本项目采购活动。

**1.采购项目简介**

1.1采购项目名称：广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造设计服务项目

1.2项目编号： XJ-20240118-2

1.3资金来源： 企业资金

1.4最高限价（元）：126661.04

1.5标段划分： /

**2.采购内容和范围**

2.1采购内容和范围：我司根据计划，拟设计服务内容包括初步设计方案编制、初步设计图，效果图、初步设计概算编制以及其他需由设计单位负责的工作。主要制作内容及需求暂定如下（具体执行过程中，会根据公司实际需求，在金额不变的情况下做出内容调整）：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| 1 | 初步设计方案编制 | 8 | 设计方案满足甲方要求，符合相关规定深度。 | 甲方提供相关资料后15个日历日内 |
| 2 | 初步设计图纸（含效果图） | 8 | 设计图满足甲方要求，符合相关规定深度。设计效果图至少包含室内各个空间两个不同视角，最终以甲方实际需求为准。 | 初步设计方案编制确定后15个日历日内 |
| 3 | 初步设计概算编制 | 8 | 含项目量计算书 | 初步设计图纸（含效果图）确定后15个日历日内 |
| 4 | 以上电子文件（非加密且可编辑的） |  |  | 方案评审通过后 |
| **备注** | 1. **以上成果及图纸为通过评审后提供给甲方。评审过程中需要的图纸由乙方按需要提供。**
2. **上述设计文件均需要盖设计院出图章，施工图还需盖注册章。**
 |

2.2项目工期：□计划工期 □交货期 ☑服务期为 合同签订之日起至广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造项目工程完工验收之日止。

2.3地点：□建设地点 ☑交货地点 ☑服务地点位于 广州市净水有限公司水质检测中心（广州市荔湾区桥中南路10号）。

2.4质量要求：□施工质量要求 □货物质量标准或主要技术性能指标 ☑服务质量要求或服务标准如下： 设计内容及需求需满足采购文件要求

2.5其他：□安全目标如下：

**3.供应商资格要求（须提供复印件并加盖单位公章）**

3.1参与本项目采购活动的供应商应当依法设立且满足如下要求：

☑（1）供应商须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。☑（2）供应商应当具备市政或建筑设计资质（提供资质证书复印件，加盖单位公章）。

☑（3）2021年1月1日至今，至少独立完成过一项环境检测/监测实验室工程的设计业绩。业绩需提供设计合同，业绩时间以设计合同签订时间为准。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章）

☑（4）项目负责人应当具备注册建筑师或注册公用设备工程师(给水排水)执业资格，并提供在本单位交纳的近三个月社保证明(以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准)。

☑（5）人员配置要求：供应商为本项目提供设计服务的人员应具有各类工程专业执业资格证书或具有相应专业的中级(或以上)职称，并提供在本单位交纳的近三个月社保证明(以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准)。

□（6）其他要求 \

3.2供应商在响应文件提交截止日期止不得存在下列情形之一（须出具不得存在情形承诺函）：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

（11）其他禁止情形：

3.3本次项目不接受联合体参加采购活动

**4.采购文件的获取**

4.1获取时间

从 2024 年 1 月 19 日至 2024 年 1 月 23 日（北京时间）

4.2获取方式

在广州市净水有限公司门户网站下载采购文件。

1. **踏勘现场**

□不组织

☑组织：供应商可自行选择是否前往现场踏勘，若前往现场踏勘须在规定时间内到达集中地点，逾期不再接待。

踏勘现场联系人：张工

踏勘现场联系人联系方式：020-81791223

踏勘（答疑）集合时间：2024年 1 月 22 日 9 时 30 分至2024年 1 月 22 日 10 时00分（北京时间）。

踏勘集中地点：广州市荔湾区桥中南路10号广州市净水有限公司水质检测中心。

1. **响应文件的递交**

6.1递交响应文件集合时间：2024年 1 月 24 日 9 时 30 分至2024年 1 月 24 日 10 时00分（北京时间）。

6.2递交响应文件截止时间：2024年 1 月 24 日 10 时00分（北京时间）。

6.3递交地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司6楼招标部。

（注：授权委托人须通过“广州净水公司”微信公众号（提前）预约，填写访客预约信息。待被访部室审核员审批通过后，凭访客手机生成的“通行访客码”通行。于门岗处测温并扫码填写调查问卷，手机显示问卷“提交成功”后方可进入。

响应文件递交预约信息填写：

（1）通过“广州净水公司”微信公众号或来访时扫码进行访客预约登记。

（2）“组织”选择“公司本部”，“部门”选择“招投标合同管理部”。

（3）“被访人员”选择“招标部”，“手机号”：“62315524”。

（4）“详细描述”：找XX，递交XX项目响应文件。

**7.其他**

7.1发布公告的其他媒介

本项目采购公告（采购邀请书）、公告补充及修改同步在广州净水公司门户网站及阳光平台上发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以广州净水公司门户网站为准。

7.2响应文件递交注意事项

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

**8.异议及投诉的受理**

潜在供应商或利害关系人对本采购公告及采购文件中任何违法及不公平内容有异议的，可以在提交响应文件截止之日2个工作日前书面提出异议。如潜在响应人或其他利害关系人对采购人答复仍持有异议的，可按相关规定进行投诉。

异议受理部门：广州市净水有限公司，电话：62315524。

地址：广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司 。

**9.联系方式**

|  |
| --- |
| 采购人：广州市净水有限公司 |
| 地 址：广州市天河区临江大道501号 |
| 联系人：李工 |
| 电 话：020-62315524 |
| 2024 年 1 月 18 日 |

适用于纸质评审的采购项目

#

#

# 第二章

## 供应商须知

1. **对供应商的资格要求.**

详见第一章采购公告（采购邀请书）3.供应商资格要求

**2. 本次交易一般规则.**表1.1

| 阶段 | 条款 | 项目 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备及其响应 | 2.1 | 采购文件组成 | （1）采购公告（采购邀请书）（2）供应商须知（3）采购方式（4）评审办法（5）采购需求（6）合同草案（7）响应文件（8）在采购过程中由采购单位发出的修正和补充文件等（如有） |
| 2.2 | 采购文件的澄清和修改 | 1.2.1供应商对采购文件有疑问的，应当在提交响应文件截止之日2个工作日前，以书面形式提出。1.2.2采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清和修改。澄清或修改的内容以补充文件形式发布，采购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。 |
| 2.3 | 踏勘现场 | 详见采购公告（采购邀请书）5.踏勘现场 |
| 2.4 | 分包 | 本项目不允许分包 |
| 2.5 | 响应截止时间 | 详见采购公告（采购邀请书） |
| 准备及其响应 | 2.6 | 最高限价及低价说明 | 详见采购公告（采购邀请书）；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
| 2.7 | 响应文件有效期 | 90个日历天（从响应文件递交截止日算起） |
| 准备及其响应 | 2.8 | 响应文件份数 | 纸质文件正本1份，副本 1份 |
| 2.9 | 响应文件的密封和标记 | 要求密封，响应文件应在密封处加盖公章，标注正本和副本，封皮应注明：项目名称、供应商名称、供应商地址、联系人及其联系方式。 |
| 2.10 | 响应文件提交 | 见采购公告（采购邀请书） |
| 文件开启及评审 | 2.11 | 响应文件开启会议 | 举行会议时间：同响应截止时间会议地点：采购公告（采购邀请书）中指定地点 |
| 2.12 | 开启文件前的密封检查 | 密封情况检查顺序：响应文件拆封前检查，不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。 |
| 2.13 | 评审小组 | 评审小组构成：3人。 |
| 2.14 | 评审办法 | 见第四章评审办法有关条款 |
| 2.15 | 成交候选人 | 在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人 |
| 确定成交人 | 2.16 | 成交办法 | 见第四章采购方法有关条款 |
| 2.17 | 签订合同 | 见第四章采购方法有关条款 |
| 2.18 | 履约担保 | 详见第六章合同 |
| 其他 | 2.19 | 需要补充的其他内容 |  |

**2.若出现以下情况之一的，采购人将拒绝接收响应文件**

（1）逾期送达的、未送达指定地点的响应文件，采购人将予以拒收。

（2）不按照采购文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

**3.发生下列情况之一者，视为无效响应行为**

（1）响应文件未按规定签字、盖章的。

（2）响应文件未按规定格式填写，或内容与采购文件严重背离的。

（3）响应文件有两个以上报价的（采购文件允许提交备选方案的除外）。

（4）质量标准不符合采购文件要求的。

（5）服务期不符合采购文件要求的。

（6）报价超过最高限价的。

（7）供应商不符合国家或采购文件规定的资格条件。

（8）响应文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应。

（9）其他不符合采购文件要求的情形。

（10）非法定代表人或授权委托代理人递交响应文件。

**4.响应保证金**

本项目无须递交响应保证金。

**5.响应文件要求**

5.1响应文件包括下列内容

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

**6.异议**

6.1 供应商或其他利害关系人可以对采购公告（采购邀请书）、采购文件、成交候选人等提出异议。异议应在采购公告或文件规定的时间内、成交候选人公示期间通过规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。须按附件5表格提出异议，异议函包括但不限于下列内容：

（1）异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

6.2采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，在做出相关回应后可以继续进行采购活动。

6.3 异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向采购人的监管部门进行反映。

**7.本章附件**

附件1：响应文件开启表

附件2：问题澄清通知

附件3：问题的澄清

附件4：成交通知书

附件5：关于\*\*项目异议书

**附件1**

响应文件开启表

开启时间： 年 月 日 时 分

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商 | 密封情况 | 报价（元） | 供应商代表签名 | 备注 |
|
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

采购人代表 记录人

 年 月 日

**附件2**

问题澄清通知

编号：

 （供应商名称） ：

 （项目名称） 的评审小组，对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

请将上述问题的澄清于 年 月 日 时前递交至 （详细地址） 。

（项目名称） 评审小组

评审小组：（签字）

 年 月 日

**附件3**

问题的澄清

编号：

（项目名称）评审小组：

 问题澄清通知（编号： ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

供应商：（公章）

或

法定代表人或委托代理人：（签字）

 年 月 日

**附件4**

成交通知书

（编号： ）

 （成交供应商名称） ：

你方递交的响应文件已被我方接受，你方已被确认为 项目的成交供应商。

成交金额，大写： ，小写： 。

请你方在接到本通知书后的30日内与我方签订采购合同，逾期视为自动放弃成交资格。

采购人：（公章）

 年 月 日

**附件5**

**关于\*\*项目异议书**

(参考格式)

项目名称：

异议人：

住所地： 邮编：

法定代表人： 联系电话：

异议人授权代表： 性别：

住址： 联系电话：

提起异议事项的基本事实：

相关请求及主张：

有效线索和相关证明材料：

异议提起人与项目有利害关系的证明材料（见说明）：

 此致

（采购人）

异议人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）

 年 月 日

说明：

1.异议提起人是法人的，异议书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章；其他组织或者自然人提出异议的，异议书必须由其主要负责人或者异议提起人本人签字，并附有效身份证明复印件。

2.异议提起人可以自己直接提交异议书，也可以委托代理人办理异议事务。代理人办理异议事务时，应当将授权委托书连同异议书一并提交给招标人。授权委托书应当明确有关委托代理权限和事项。

3.为证明与异议项目有利害关系，投标人以外的其他异议提起人应当提供相应证明材料：

（1）属潜在投标人的，提交符合法定有关资格要求的证明文件；

（2）属特定分包人或者供应商的，提交证明其与该项目投标人绑定投标的附条件生效协议以及能证明其能履行该协议项下的合同义务的能力的证明文件。

（3）可证明与异议项目有利害关系的其他证明文件。

##  第三章

## 采购方法

## 采购

**询比**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.采购准备 |  1.1 在采购文件约定的时间、地点，供应商应向采购人提交响应文件；响应文件按照采购文件第二章供应商须知2.9的要求密封，按照2.10的规定提交1.2 资格审查执行第二章供应商须知1.对供应商的资格要求1.3 响应文件提交截止后，递交响应文件供应商不足3家的或有效响应文件供应商不足两家，应分析原因并重新发出采购公告（邀请书）或采取其他采购方式。 |
| 2.询比规则 | 2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，增值税税金按一般计税方法计算。报价范围包括本项目所有采购内容和范围。 2.2 询比地址 广州市天河区临江大道501号广州市净水有限公司2.3 询比开始时间（同响应文件截止时间）2.4 供应商依据采购文件规定的时间和地点递交响应文件，供应商应一次报出不可更改的价格 |
| 3.成交规则 | □采购人确定满足采购文件资格性、响应性要求，并且经评审的报价最低的为成交供应商☑评审小组按照采购文件确定的标准排序，采购人确定排名第一的供应商为成交供应商。  |
| 4.成交候选人公示 | 在评审小组提交评审报告3日内，在广州市净水有限公司门户网站公示成交候选人。 |
| 5.成交结果公告 | 成交候选人公示结束后。 |
| 6.成交通知书 | 采购人应在确定成交供应商后及时向其发出成交通知书。 |
| 7.签订采购合同 | 采购人在发出成交通知书后30日内同成交供应商签订书面采购合同. |

# 第四章

# 评审办法

## ☑综合评分法

**1.评审方法**

本次评审采用综合评分法。

采购人可对采购文件中商务和技术条款设置带※号条款，带※号条款为实质性条款，供应商未实质性响应其中任一条款，其响应文件都将被否决。

**2.评审程序**

2.1 初步评审

表4-1 初步评审标准

| 评审环节 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审 | 响应函签字盖章 | 有响应函，有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章 |
| 响应文件格式 | 符合采购文件“响应文件格式”要求 |
| 报价唯一 | 只能有一个有效报价，按采购文件规定提交备选方案除外 |
| 资格评审 | 营业执照 | 报价单位须是在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具有独立法人资格，持有事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书或工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，且在有效期内。 |
| 供应商资格 | 满足法律法规及采购文件供应商资格要求 |
| 响应性评审 | 报价 | 没有超过最高限价；若报价低于本项目最高限价的60%，必须说明报价理由。 |
| 其他 | 采购文件要求必须提供的其他资料 |
| 其他无效响应 | 无法律法规及采购文件规定的其他无效响应内容 |

说明：初步评审活动依照形式评审、资格评审、响应性评审顺序进行，前一个环节不符合采购文件要求的不得进入下一个环节。

2.2详细评审

对通过初步评审的响应文件进行详细评审。详细评审包括商务评审、技术评审和价格评审。

☑2.2.1商务评审

表4-2 商务评审因素（ 60 分）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **分项内容** | **评分说明** |
| 1 | 企业资质（5分） | 1.具备建筑工程专业设计甲级及以上资质的，得5分；2.具备建筑工程专业设计乙级及以上资质的，得3分。注：以上各项得分按最高分计算，不予累计，最高得5分。 |
| 2 | 服务方案（10分） | 供应商结合项目需求，对项目服务实施计划的可行性、公平性、保密性、安全性等进行评价；并在报价文件中阐述其服务便利性及提供相关证明。（1）优得10分：设计方案要求编制完整清晰、目标明确、内容详细、方案全面合理可行、响应或优于采购需求、亮点多、针对性强；服务好、响应速度快，能够快速满足项目服务需求。（2）良得5分：设计方案编制基本完整，基本能满足服务要求，方案合理可行：服务较好、响应速度较快、能够满足项目服务需求。（3）一般得2分：设计方案编制完整性一般，对服务要求响应一般、方案基本可行；响应速度一般，一般满足项目服务需求。注：报价文件中须提供公司营业执照复印件加盖公章，未按要求提供、没有响应、没相关阐述的不得分。 |
| 3 | 资信证明（10分） | 1.供应商获得政府有关部门颁发的“高新技术企业”证书且在有效期内的得2分。2.提供有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供1个证书得1分，提供全部3个证书得3分，没有则不得分。3.自2019年1月1日至今投标人具有有效的国家级企业信用等级证书，AAA证书得5分，AA证书得3分，其他不得分。注:资信证明需提供证书复印件或扫描件，时间以证书时间为准，如未按要求提供证明材料不予评分。 |
| 4 | 拟投入本项目团队项目负责人(10分） | 1、职称：具有副高级或高级工程师职称的，得3分；具有正高级或教授级高级工程师职称的，得7分；本小项最高得7分。注:提供自公告发布当月起最近3个月或以上在本单位交纳的社保证明(以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准)。2、设计业绩获奖：自2019年1月1日至今参与的设计业绩获得国家级设计奖项的，每项得2分；获得省级设计奖项的，每项得1.5分；获得市级设计奖项的，每项得1分；最高得3分。注:需提供证书复印件或扫描件，时间以获奖证书上的颁发日期为准，如未按要求提供证明材料不予评分。上述2项合计最高得10分。 |
| 5 | 拟投入本项目团队服务人员（不含项目负责人）(5分） | 供应商拟投入本项目的服务人员数量（不含项目负责人）：建筑、结构、给排水、电气、暖通、注册公用设备、造价各提供1人，满足此基础上，每多提供1人加1分，本项最高得5分。（1）服务人员具有各类工程专业执业资格证书或具有相应专业的中级(或以上)职称。（2）各专业配置人员（含建筑、结构、给排水、电气、暖通、注册公用设备、造价共7类）相应专业的注册证书或注册执业资格证书分别为：①建筑专业负责人的注册证书指：注册建筑师，或相应专业中级（或以上）技术职称；②结构专业负责人的注册证书指：注册结构工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称；③给排水专业负责人的注册证书指：注册公用设备工程师（给水排水），或相应专业中级（或以上）技术职称；④电气专业负责人的注册证书指：注册电气工程师（供配电），或相应专业中级（或以上）技术职称；⑤暖通专业负责人的注册证书指：注册公用设备工程师（暖通空调），或相应专业中级（或以上）技术职称；⑥注册公用设备专业负责人的注册证书指：注册公用设备工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称；⑦造价专业负责人的注册证书指：注册造价工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称。注:以上人员必须具有自公告发布当月起最近3个月或以上在本单位交纳的社保证明(以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准)。入选单位与广州市净水有限公司签订服务合同后，以上人员需在7个工作日内报广州市净水有限公司备案，否则将被作清退处理。 |
| 6 | 项目业绩（20分） | 供应商自2019年1月1日至今独立完成过单项合同金额不低于8万元的环境检测/监测实验室设计业绩。每一项得4分，最高得20分。注:业绩需提供设计合同，业绩时间以设计合同签订时间为准。（提供合同复印件证明，包括但不限于项目名称、金额及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章），如没按要求提供证明材料不予评分。 |

2.2.3澄清补正

2.2.3.1响应报价有算术错误的，评审小组按以下原则对响应报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应当否决其响应。

（1）响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（3）采购文件中有规定固定费率标准或固定金额的，或者有固定费率标准或固定金额的计算公式的，应按规定填报，否则由评审小组按照采购文件规定的费率、金额或者其计算公式进行修正或否决其响应。

2.2.3.2响应文件存在 含义不清、针对同一事项前后表述不一致、明显文字或计算错误的，评审小组可以要求供应商进行澄清、说明和补正，澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容，超出部分不作为评审小组相应评审的依据或否决其响应。

2.2.4 价格评审

表4-4 价格评审因素（40分）价格折算分值的办法

| 序号 | 规则 |
| --- | --- |
| 1 | 通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序 |
| 2 | 确定基准价☑当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价；当合格供应商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价 |
| 3 | ☑合格供应商的报价与基准价相比，每高于基准价1%扣1分，每低于基准价1%扣 0.8分，不足1%按比例扣分，按插入法进行计算。 |

说明：供应商有多轮报价的，按最终报价计算。

2.3 评审结果

计算供应商综合得分。

评审得分=商务技术分×商务技术部分权重+价格分×价格部分权重

综合得分最高的为排名第一的候选成交供应商；如综合得分相同，可依照☑报价 ☑业绩 □其他 技术评分 考量因素得分排序确定供应商排名。

# 第五章

# 采购需求

1. **项目情况介绍**

本项目内容拟对我公司水质中心一楼、二楼办公区域进行实验室改造和扩容（面积约600㎡）、建筑（构筑）物防水补漏等。

本项目工作内容主要负责采购人委托的广州净水公司关于水质中心实验室更新改造项目设计工作，具体内容包括但不限于：包括该项目的初步设计方案编制、初步设计图，效果图、初步设计概算编制以及其他需由设计单位负责的工作。乙方提交的工作成果不符合甲方要求，经修改后仍未达到甲方要求的，甲方有权要求乙方继续完善内容。

1.单位要求：

（一）掌握政策的要求：熟悉国家、省、市有关部门关于勘察设计方面的法律、法规及相关政策，有一定的工程设计经验。

（二）供应商应根据有关规定，本着为采购人节约投资的原则，科学、客观、公正地开展设计工作；同时应按要求，按时按质提供设计资料，对资料的真实性、准确性、合法性负责，设计项目应符合国家标准图则，要符合设计规范，按政府报建图及现场施工图标准交付，并负有保密责任。

（三）人员配置要求：为满足设计咨询成果质量要求，供应商拟委派本项目团队成员需满足《拟投入主要人员一览表》的基本要求，每个岗位须满足至少一人。（须提供相应证书、资格证、职称证及在本单位近三个月社保记录等证明材料扫描件。社保记录以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章。）（格式见《拟投入主要人员一览表》）

（四）完成项目设计的时间要求：按照合同约定和采购人要求执行。

（五）合同期内，供应商无正当理由不得拒绝委托。已接受委托的项目，供应商必须按照协议要求按时按质完成任务。未经我公司书面同意，不得擅自将受托项目转委托或分包给第三方承担，即供应商未经我公司同意禁止以任何形式将评审业务交由其他单位或个人。

2.暂定服务期：合同签订之日起至施工结束为止。

3.付款方式：以银行转账的形式。

4.其它要求：单位地点及人员：须在广州市内。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第六章 |  |  |

# 合同

**广州市净水有限公司**

**设计合同**

**项目名称：**广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室

更新改造设计服务项目

**工程地点：广州市荔湾区桥中南路10号**

**合同编号：**穗净水合[2024] 号

**设计证书等级：** 级

**发 包 人：**广州市净水有限公司

**承 包 人：**

**签订日期：**2024年 月 日

合同文件

甲方（发包人）：广州市净水有限公司

乙方（承包人）：

承包人 承担广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造设计服务项目的初步设计方案编制、初步设计图，效果图、初步设计概算编制以及其他需由设计单位负责的工作，工程地点为广州市荔湾区桥中南路10号，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

**第一条 签订依据**

1.1《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和中华人民共和国国务院令第687号《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。国家计委﹑建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格［2002］10号）。

1.3建设工程批准文件等。

**第二条 设计依据**

2.1甲方给乙方的委托书

2.2甲方提交的基础资料

2.3甲方采用的主要技术标准是：现行国家有关规范和标准。

**第三条 合同文件的优先次序**

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断其效力：

3.1合同书

3.2甲方要求及委托书

3.3 发包通知书

3.4技术规范

**第四条 工程概况**

4.1工程名称：广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造设计服务项目。

4.2工作内容： 广州净水公司关于水质中心实验室更新改造项目的初步设计方案编制、初步设计图，效果图、初步设计概算编制以及其他需由设计单位负责的工作。

**第五条 乙方向甲方交付的设计文件及时间**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| 1 | 初步设计方案编制 | 8 | 设计图满足甲方要求，符合相关规定深度。设计效果图至少包含室内各个空间两个不同视角，最终以甲方实际需求为准。 | 甲方提供相关资料后15个日历日内 |
| 2 | 初步设计图纸（含效果图） | 8 | 设计图满足甲方要求，符合相关规定深度。 | 初步设计方案编制确定后15个日历日内 |
| 3 | 初步设计概算编制 | 8 | 含项目量计算书 | 初步设计图纸（含效果图）确定后15个日历日内 |
| 4 | 以上电子文件（非加密且可编辑的） |  |  | 方案评审通过后7个日历日内 |
| **备注** | 1. **以上成果及图纸为通过评审后提供给甲方。评审过程中需要的图纸由乙方按需要提供。**
2. **上述设计文件均需要盖设计院出图章，施工图还需盖注册章。**
 |

**第六条 费用**

6.1本合同的暂定合同价为人民币元（大写人民币： ，含税率6%，（费用服务内容详见附件《设计费报价单》），合同履行期间国家税率调整或乙方开票的实际税率与前述税率不一致的，不含税价不变，价税合计按实际税率相应调整，以开具发票时间为准。

6.2设计费按国家发展计划委员会﹑建设部发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）规定收费执行。国家和地方没有规定的，由双方商定。

6.3最终设计费以项目的工程费结算价作为计费基础，按照 《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）计算计取设计费用。若工程费结算价低于第四条工程概况所述暂定工程费金额，以项目工程费的实际结算金额作为计算基础进行结算；若实际结算工程费高于上述工程费总额，则以暂定工程费金额作为计费基础进行结算。

1. **支付方式**

7.1设计费按实际完成工作量和取费标准分期支付及结算。

7.2设计费按照以下方式予以支付：

 7.2.1乙方提交经甲方确认的初步设计方案编制、初步设计图，效果图、初步设计概算编制的纸质版及电子文件，并经甲方验收通过后，由乙方提交申请支付资料后30个工作日内，甲方支付至甲方确认的实际完成工作量的50%（且不超过合同暂定价的50%）

7.2.2项目工程经甲方或甲方委托第三方机构审核结算后，甲方支付至合同结算审定价100%。

 7.3乙方收款账号资料

乙方收款账户： ；

收款账号：

开户行： ；

乙方在收款前需提交等额增值税专用发票给甲方。增值税专用发票信息：

名称：广州市净水有限公司

税号：91440101755584729Q

地址：广州市天河区临江大道501号

 账户名：广州市净水有限公司

开户行：中国民生银行广州分行

 银行账户：0301014140006932

7.4 付款方式： R网银支付； 🞎支票； 🞎其他： / 。

7.5 乙方在收取每一笔合同费用前，需向甲方提供等额有效的增值税专用发票。

**第八条 双方责任**

**8.1甲方责任**

8.1.1甲方有权对乙方履行合同进行督导，对于乙方不履行合同、不正确履行合同、不完全履行合同等行为，甲方有权要求乙方立即更正，并采取其他补救措施。

8.1.2在合同履行期间，已开始编制工作，非乙方原因，甲方要求终止或解除合同的，甲方根据乙方已进行的实际工作量按实进行结算。

 8.1.3甲方要求乙方比合同规定时间提前交付编制文件时，需提前通知乙方，且征得乙方同意，不得严重背离合理编制周期，同时应支付赶工费，双方另行协商确定金额。

### 8.2乙方责任

8.2.1乙方按合同约定时间向甲方提交有关工作成果，乙方保证具备相应的资质并对提交的文件、报告及所出的结论负责。

8.2.2因文件质量问题引起返工，除由乙方继续完善外，并视造成损失大小，乙方需进行赔偿，且交付时间不顺延。

8.2.3乙方提交的工作成果不符合合同约定，经修改后仍未达到甲方要求的，甲方有权要求乙方继续完善内容，如乙方仍未按甲方要求提交有关工作成果，甲方有权解除合同，要求乙方赔偿损失、支付合同暂定总价10%违约金并要求乙方在7天内返还已收到的全部合同价款，如逾期未返还，每逾期一天，乙方按应返还金额的0.5%/天向甲方支付违约金。

8.2.4由于乙方自身原因，延误了按本合同第五条规定的成果交付时间，每延误一天应支付合同暂定总价的万分之五/天作为违约金，逾期超过30天，甲方有权解除合同，要求乙方返还已收到的全部合同价款。由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.2.5乙方有责任对甲方提供的资料保密，未经许可，不得提供给与本项目无关的单位和人员使用。乙方未尽保密义务，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任，并向甲方一次性支付合同暂定总价1%的违约金。不论何种情况下保密内容泄密的，乙方应当及时采取救济措施。若乙方怠于救济导致甲方损失扩大的，乙方对扩大部分承担赔偿责任。

8.2.6若标准或计划变更，经甲方同意，乙方可顺延期限。

8.2.7合同生效后，非甲方原因，乙方要求解除合同的，乙方应返还甲方已支付的全部费用、支付合同暂定总价10%的违约金，并赔偿由此给甲方造成的损失。

8.2.8乙方应在合同签订3天内，根据投入工程人员配备响应表（附件6）将项目具体人员（人员名单应与乙方在响应文件中所载明的人员一致）报甲方实施部门备案。项目实施期间，不得随意更换项目负责人及其他相关人员，如确须更换，应提前征得甲方同意。如有违反，甲方有权解除合同并要求乙方支付5000元/人次作为违约金，以及赔偿由此造成的一切损失(包含工期延误、增加投资等)。

8.2.9设计合理使用年限为按规范设计年限。

8.2.10乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成项目质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应赔偿甲方的损失，并就损失部分向甲方支付赔偿金。
 8.2.11乙方按合同规定时限交付设计文件，负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和竣工验收。

**第九条 知识产权**

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。本项目的设计成果属于甲方，甲方如发现乙方私自泄露设计成果给第三方的，甲方将依据本合同拒绝支付设计咨询费用；给甲方造成影响的，甲方将依法追究乙方责任。

乙方应确保向甲方提交的成果不会侵犯第三方知识产权等权利，如因甲方使用乙方提交的成果侵犯第三方权利的，由乙方负责处理，并承担由此产生的一切费用、责任。同时，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付合同暂定总额百分之十的违约金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的一切损失。

**第十条 争议解决**

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成均可向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼。

**第十一条 合同生效及其他**

11.1甲方要求乙方派专人往施工现场进行配合与解决有关问题时，乙方应无条件配合。

11.2乙方为本合同项目服务至施工结束为止。

11.3本项目中，乙方不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。

11.4甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议。

11.5由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.6本合同双方签字盖章即生效，一式陆份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。

11.7双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.8 履约担保：□无；☑有,本合同签订后30日内以合同暂定总价的10%作为履约保证金，金额为： 元（大写人民币： ）。未按时提供的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同暂定总价 20%作为违约金。

11.8.1履约担保按以下（1）形式提供：

（1）符合甲方要求（详见附件4保函格式）的银行独立保函。

（2）现金转账至甲方以下指定账户：

户 名：广州市净水有限公司

账 号：82010154900000342

开户行：浦发银行广州分行

11.8.2履约担保的担保期限和返还：

（1）履约银行保函（或现金履约保证金）的担保期限：从提供履约担保（或转账成功）之日起至合同结算完成。

（2）履约银行保函在合同结算完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内返还，不支付利息。

（3）延长担保期限。乙方以履约银行保函形式提交履约保证金的，在银行保函到期前，乙方应提前 7 日向甲方提交新的保函以替换即将到期的保函。如乙方未及时提交的，甲方有权直接要求担保银行支付其担保的全部金额并解除合同。

（4）现金履约保证金的退还：合同结算完成后，由乙方提出申请，甲方在28日内将剩余保证金（无息）返还。

11.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

11.10本合同附件是合同不可分割的一部分，具有相同的法律效力，具体附件如下：

附件1：设计费报价单

附件2：廉洁协议

附件3：安全协议书

附件4：履约保函模板

附件5 ：成交通知书

附件6 ：本设计项目投入人员架构表

（以下无正文）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方：广州市净水有限公司 |  | 乙方： |
| (盖章) |  | (盖章) |
| 法定代表人/授权代理人： |  | 法定代表人/授权代理人： |
| 联系人： |  | 项目负责人： |
| 地址：广州市天河区临江大道501号 |  | 地址： |
| 邮政编码：510000  |  | 邮政编码： |
| 电话： |  | 电话： |
| 传真： |  | 传真： |
|  |  | 银行帐户： |
|  |  | 银行帐号： |
| 签约日期：2024年 月 日 |  | 签约日期：2024年 月 日 |

**附件1 设计费报价单**

**附件2 廉洁协议**

廉洁协议

为促进双方诚信经营、廉洁从业，防范商业贿赂，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和广东省、广州市廉政建设的规定，广州市净水有限公司(以下称甲方)与 (以下称乙方)，特此订立本协议共同遵照执行。

**第一条 甲乙双方的权利和义务**

（一）甲乙双方严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、市场经营活动等有关法律、法规相关政策及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行 广州净水公司关于水质中心实验室更新改造项目设计服务合同（以下简称：主合同），自觉履行合同约定的相关义务。

（三）在业务活动中坚持公开、公正、诚信、透明的原则，不得损害国家、集体利益。

（四）建立健全廉洁从业制度，开展廉洁教育，公布举报电话，监督并认真查处不廉洁及违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有不廉洁行为，应及时提醒对方纠正。情节严重的，应向其有关监督部门检举。

**第二条 甲方的义务**

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请和娱乐活动；不得参与任何形式的赌博，并通过赌博方式收受乙方财物；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具（合同约定除外）和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得在乙方或与乙方有股权关联的企业兼职，不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方业务有关的经济活动。

（五）甲方工作人员不得以明显低于市场的价格向乙方购买房屋、汽车等物品；不得以明显高于市场的价格向乙方出售房屋、汽车等物品；不得使用乙方提供的与工作无关的房屋、汽车等物品；不得以其他交易形式非法收受请托人财物。

（六）甲方工作人员不得利用职务之便收受乙方以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义给予或赠送的钱物。

（七）甲方工作人员不得接受乙方给予或赠送的干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

**第三条 乙方的义务**

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加可能影响相关业务公开、公正、公平性的宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具和高档办公用品等物品，也不得为甲方提供与工作无关的房屋、汽车等。

（五）乙方不得擅自与甲方工作人员就主合同中的质量、数量、价格、工程量、验收等条款进行私下商谈或者达成默契。

（六）乙方不得以回扣、手续费、加班费、咨询费、劳务费、协调费、辛苦费等各种名义向甲方工作人员给予或赠送钱物。

（七）乙方不得向甲方工作人员提供干股或红利。

(八）不得存在其他违反廉洁规定的行为。

**第四条 违约责任**

（一）甲方及其工作人员违反本协议第一、二条。甲方按管理权限，对相关责任人依据有关规定给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

甲方举报投诉联系部门：广州市净水有限公司纪检室，联系电话： 020-38890265 。

（二）乙方及其工作人员存在违反本协议第一、三条规定、或在甲方招标、询价等过程中违反法律法规中的廉洁规定的行为，无论该行为是否与主合同有关，甲方均有权根据具体情节和造成的后果，对乙方采取以下处理方式：

1、扣除主合同的全部履约保证金；

2、解除主合同；

3、追究乙方其他违约责任；

4、根据甲方的有关规章制度，在一定时间内暂停乙方参与甲方及下属单位所有项目的交易资格；

5、根据甲方的有关规章制度，将乙方清退出甲方相关企业库；

6、根据甲方上级单位、行政主管部门的意见、决定执行；

7、按规定向有关行政监督部门、乙方业务管理部门进行投诉、报告。乙方无条件接受甲方的处理决定并承担给甲方造成的损失，全额返还通过不正当手段获取的非法所得，并承担相应的法律责任。

第五条 本协议执行情况，接受有管辖权的纪检、监察部门的监督，双方应予以配合检查调查。

第六条本协议作为广州净水公司关于水质中心实验室更新改造项目设计服务合同（穗净水合[2024] ）的附件，并具有同等的法律效力，本协议自双方签字盖章之日起生效，与主合同同时终止。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

签约代表： 签约代表：

日期: 年 月 日 日期： 年 月 日

**附件3 安全协议书**

安全协议书

甲方：广州市净水有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》等国家及地方有关安全生产法律法规, 经双方协商，签订本协议书，以明确各自的安全生产、职业卫生责任、消防安全责任并共同遵守。

**一、本协议与主合同的关系**

本协议作为广州净水公司关于水质中心实验室更新改造项目设计服务合同（穗净水合[2024] ）的组成部分，与主合同具有同等法律。

**二、甲方权责**

（一）告知乙方该场所可能存在的安全风险，要求乙方在作业前应重新识别现场的安全风险并采取措施进行管控。

（二）乙方对存在问题拒不整改，或违法甲方安全管理要求的，视为违约，甲方有权按主合同相关条款对乙方进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

**三、乙方权责**

（一）对甲方的违章指挥，拒绝执行，但需书面明确指出甲方所违反的具体法律法规、标准规范等。

（二）根据乙方单位管理制度及合同约定的本次工作，制定相应的应急预案。明确发生突发事件时，相关人员按预案开展应急处置工作。

（三）严格执行国家、地方和行业主管部门的强制性标准、地方行政法规、管理要求。

（四）遵守甲方制定的安全管理要求。

（五）配合甲方的安全监督检查，并立即对提出的问题隐患进行整改。

（六）严格履行本协议，遵守甲方各项安全管理规定，服从管理。乙方对存在问题拒不整改的，视为违约，甲方有权对乙方按主合同相关条款进行违约金扣罚。如乙方拒不缴纳违约金的，甲方有权在履约保证金中扣除。

（七）乙方聘请、委托的个人或单位，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

**四、事故责任**

（一）在乙方承包范围内，由于乙方责任发生生产安全事故时，造成的甲方、乙方或者第三方人身伤害事故，乙方负全部责任。

（二）乙方人员违规进入甲方或第三方承包区域，造成事故的，乙方负全部事故责任；乙方人员遭受人身伤害的，乙方负全部责任。

（三）同一生产区域内有两家及以上承包单位的，发生生产安全事故，侵害方负全部责任；共同责任造成的，按事故原因划分责任，不能达成一致的，根据政府有关部门的责任划分承担相应的事故责任和经济责任。

（四）乙方在甲方生产区域内发生生产安全事故后，必须在第一时间向甲方报告，迟报或者隐瞒不报生产安全事故，承担事故的全部责任。

（五）乙方各类人员在甲方生产区域内发生人身伤害事故和其他事故，由乙方负责调查、处理和统计上报，并报甲方安全监督部门备案。

（六）乙方造成的事故或造成事故扩大的，乙方须立即开展事故处置，并双倍赔偿甲方的全部损失（包括但不限于甲方的直接经济损失和间接经济损失、为处理事故支出的费用、为恢复正常生产产生的费用、因事故被有关单位追究的经济考核扣罚以及因造成第三方损失而支出的赔偿款、律师费、诉讼费等）。

（七）委托的第三方运输单位或个人，违反本协议的，全部责任均由乙方承担。

**五、补充条款：** 无 。

**六、附则**

（一）本协议未尽事宜，依据有关法律、法规、规章处理。法律、法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

（二）本协议与主合同同时签订、同时终止、同时生效，具有相同的法律效力，自甲方、乙方双方签字、盖章生效，甲方、乙方双方执持数量与主合同一致。

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：广州市净水有限公司签约代表： 联系电话：年 月 日 | 乙方： 签约代表：联系电话：年 月 日 |

**附件4：履约保函模板**

**履约保函模板**

致： （受益人）

鉴于（以下简称“委托人”）与贵方于 年 月 日签订了广州净水公司关于水质中心实验室更新改造项目设计服务合同（以下简称“合同”），我行同意为委托人出具履约保函，作为委托人履行合同义务的担保，以使你方得到履约保函的保障。本保函为不可撤销，见索即付的独立保函。

一、我行保证在收到贵单位于保函有效期内送达的依本保函约定的索赔申请后，在个工作日内无条件和不可改变地向贵单位支付最高金额不超过人民币元（大写： ）的履约保证金，并放弃向你方提出任何异议和追索的权利。

二、贵单位的索赔申请应符合下述条件：

（一）贵单位法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章；

（二）在保函有效期内送达我行；

（三）明确的索赔金额（不得超过本保函第一条所列之限额）。

三、本保函自签发之日起生效，有效期至 年 月 日。本保函于下述任一事项发生之时立即失效，我行在本保函项下的保证义务即刻解除：

（一）本保函有效期限届满；

（二）我行保证的义务履行完毕。

四、我方受本保函制约的责任是延续的、独立的和无条件的，上述合同的任何修改、变更、解释、不可执行或委托人在合同项下对你方的任何抗辩都不能削弱或影响我行按本保函应承担的责任。

五、我行向你方支付索赔金额后，本保函担保金额即按贵方通知的索赔金额予以递减。

六、保函失效后请将保函退回我行注销，无论正本最终退回与否，不影响本保函依上述约定自动失效。

 落款

**保函说明：**

保函不得有下列或类似含义的表述：

1.银行承担的为连带责任保证、一般保证。

2.未经银行书面同意，受益人与申请人修改合同或其项下附件时，银行的保证义务解除。

3.合同撤销或无效的，保函失效。

4.申请人对受益人的抗辩，银行有权向受益人主张。

5.受益人请求付款的请款单据包含法院裁判文书、仲裁裁决、第三方单位出具的鉴定书等申请人违约的证明材料。

**附件5：成交通知书**

**附件6 ：本设计项目投入人员架构表**

**拟投入主要人员一览表**

| **序号** | **岗位** | **具备要求（基本要求）** | **数量** | **人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 见采购文件要求 |  |  |
| 2 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师（给排水），或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 3 | 建筑专业负责人 | 注册建筑师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 4 | 结构专业负责人 | 注册结构工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 5 | 电气自控专业负责人 | 注册电气工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 6 | 暖通空调专业负责人 | 注册公用设备工程师（暖通空调），或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 7 | 注册公用设备专业负责人 | 注册公用设备工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 8 | 造价专业负责人 | 注册造价工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |

**填报要求： 人员需提供执业资格证或具有相应专业的中级(或以上)职称，同时提供自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录。**

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**拟投入其他技术人员一览表**

| **序号** | **专业** | **职业资格、职称或证书** | **数量** | **人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**填报要求： 人员需提供执业资格证或具有相应专业的中级(或以上)职称，同时提供在本单位近三个月社保记录。**

法定代表人/负责人/委托代理人（签字或盖章）：

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

# 第七章

# 响应文件格式要求

广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室

更新改造设计服务项目

（项目编号： ）

供应商： （单位公章）

 年 月 日

目 录

1.响应函

2.法定代表人证明或授权委托书3.资格审查资料4.拟投入本项目的项目负责人情况表

5.报价表

6.拟投入主要人员一览表7.其他资料

### 1.响应函

1.1响应函

至（采购人名称）：

1.我方已仔细研究了（项目名称、项目编号、标段/标包号） 采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币（大写） (¥ ）的报价完成/提供本项目□工程 ☑货物 ☑服务并按合同约定履行义务。

2.我方响应文件包括下列内容：

（1）响应函

（2）法定代表人证明或授权委托书

（3）资格审查资料

（4）拟投入本项目的项目负责人情况表

（5）报价表

（6）其他资料

响应文件的上述组成部分如有不一致的内容，以响应函为准。

3.我方完全理解采购文件中所有要求均为实质性响应条款，如有任何一条负偏离或者不满足将导致询价无效。由于我方提供资料不实或与需求书中所有条款不符而造成的责任和后果由我方承担。

4.我方承诺在采购文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照采购文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

（5）如放弃成交，我方依法承担相应的法律责任。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在采购公告（采购邀请书）中供应商不得存在的情形。

7. （其他补充说明）。

供应商： （单位公章）

法定代表人或委托代理人： （签字或盖章）

地址：

电子邮箱：

电话：

传真：

 年 月 日

### 2.法定代表人证明或授权委托书

2.1法定代表人证明格式

法定代表人证明书

 供应商名称：

 单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 身份证号码：

职务： 系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证(正反两面)复印件

供应商： (盖单位章)

日 期： 年 月 日

身份证复印件（含正反面）

注：法定代表人证明书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

2.2法人授权委托书

法定代表人授权委托书

本人 (姓名) 系 (供应商名称) 的法定代表人，现授权 (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、提交、撤回、修改 （项目名称、项目编号、标段/标包号） 的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：1.委托代理人身份证(正反两面)复印件

2.提供授权委托人在本单位近三个月社保记录（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准），否则为无效代理人，询价响应文件无效。

供应商： (单位公章)

法定代表人： (签字)

委托代理人： (签字)

 日 期： 年 月 日

身份证复印件（含正反面）

注：法人授权委托书亦可采用工商行政管理局统一制订的格式。

|  |
| --- |
| 授权代理人在本单位近三个月社保记录，（以加盖社会保险基金管理中心印章的《缴费历史明细表》或《社会保险参保人员证明》为准，加盖单位公章 |

### 3.资格审查资料

**3.1供应商基本情况表**

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
| 传真 |  | 网址 |  |
| 组织结构 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | □员工总人数： |
| 企业资质等级 |  | 其中 | 项目负责人 |  |
| 营业执照号 |  | □高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  | □中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  | □初级职称人员 |  |
| 账户 |  | □技工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

注：供应商应按供应商须知的要求提供主体资格证明材料及相关资质证明材料。**（相关证明文件附后）**

供应商名称（加盖公章）：

**3.2不得存在情形承诺函**

致：**广州市净水有限公司**

我方郑重承诺，在参与广州市净水有限公司 项目（项目编号： \*\*\*\*\*\*）采购期间，未被列入下列情形之一：

（1）与本项目其他供应商的单位负责人为同一人。

（2）与本项目其他供应商存在控股或管理关系。

（3）被本项目所在地省级以上行业主管部门依法暂停、取消投标或禁止参加采购活动且处于有效期内的。

（4）处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态。

（5）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的。

（6）近三年内因发生质量或安全生产事故等受到行政处罚且在处罚期内的。

（7）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（8）被“全国企业信用信息公示系统”（网址：http://www.gsxt.gov.cn/）

列入经营异常名录和严重违法企业名单。

（9）被“信用广州”网站纳入失信被执行人名单（失信黑名单）。

（10）其他违法违纪行为，经审查认为不宜被邀请参加采购活动的。

供应商名称（加盖公章）：

年 月 日

**4.拟投入本项目的项目负责人情况表**

**拟投入本项目的项目负责人情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **姓名** |  | **出生年月** |  | **学历** |  |
| **职称** |  | **职务** |  | **从事本工作时间** |  |
| **毕业院校** |  | **毕业时间** |  | **专业** |  |
| **注册证书等级****和专业** |  | **证书编号** |  |
| **职称证专业** |  | **证书编号** |  |
| **参加过的项目情况** |
| **项目名称** | **合同金额** | **开、竣工时间** | **担任职务** | **发包人及联系电话** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称（加盖公章）：

年 月 日

### 5.报价表

**报价表**

**项目名称：**

**广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造设计服务项目**

**项目编号：\*\*\*\*\*\***

**项目总最高限价：126661.04元**

 [货币单位：人民币元]

|  |
| --- |
| **广州市净水有限公司2024年度水质中心实验室更新改造设计服务项目** |
| **供应商** | **报价总价（含税价/元）** | **备注** |
|  |  | **[报价=最高限价X(1-下浮率]** |
| **下浮率** |  %  |  |

**注：下浮率=（项目最高限价 - 供应商报价总价）/项目最高限价。超过项目最高限价的报价为无效报价。**

供应商名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

1. **拟投入主要人员一览表**

**拟投入主要人员一览表**

| **序号** | **岗位** | **具备要求（基本要求）** | **数量** | **人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 见采购文件要求 |  |  |
| 2 | 给排水专业负责人 | 注册公用设备工程师（给排水），或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 3 | 建筑专业负责人 | 注册建筑师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 4 | 结构专业负责人 | 注册结构工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 5 | 电气自控专业负责人 | 注册电气工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 6 | 暖通空调专业负责人 | 注册公用设备工程师（暖通空调），或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 7 | 注册公用设备专业负责人 | 注册公用设备工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |
| 8 | 造价专业负责人 | 注册造价工程师，或相应专业中级（或以上）技术职称 |  |  |

**填报要求： 人员需提供执业资格证或具有相应专业的中级(或以上)职称，同时提供自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录。**

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

**拟投入其他技术人员一览表**

| **序号** | **专业** | **职业资格、职称或证书** | **数量** | **人员** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

**填报要求： 人员需提供执业资格证或具有相应专业的中级(或以上)职称，同时提供自公告发布当月起在本单位近三个月社保记录。**

供应商名称（签章）：

日期： 年 月 日

### 7.其他资料

供应商须提交的其他资料。